Republica Moldova

Ministerul Finanțelor

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Proiectul Conectivitate Rurală Moldova (P180153)

Componenta B: Facilitarea comerțului și extinderea culoarelor de solidaritate

Specific AMPLASAMENTULUI

PlanUL DE GESTIONARE socialĂ și de mediu (ESMP)

Listă de verificare

pentru

Activități de construcție și reabilitare

pentru EXTINDEREA/DEZVOLTAREA ZONEI DE CONTROL VAMAL GIURGIULEȘTI EXISTENTE (MD)

mai 2025

ACRONIME ȘI ABREVIERI

| PTF MIE ESCP | - - - | Punct de trecere a frontierei Mecanismul pentru interconectarea Europei Planul de angajament social și de mediu |
| --- | --- | --- |
| ESMP | - | Plan de management social și de mediu |
| SSE UE | - - | Standard de mediu și social Uniunea Europeană |
| GRM | - | Mecanismul de soluționare a reclamațiilor |
| MCS | - | Serviciul Vamal al Republicii Moldova |
| M&E MIRD MF | - - - | Monitorizare & Evaluare Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Finanțelor |
| SSM | - | Securitatea și sănătatea în muncă |
| PAP DOP | - - | Persoana afectată de proiect Obiectivul de dezvoltare a proiectului |
| PIU | - | Unitatea de implementare a proiectului |
| PPE | - | Echipament individual de protecție |
| SBR SEA/SH | - - | Reactorul lotului de secvențiere Exploatarea sexuală, abuzul și hărțuirea |
| BES | - | Planul de implicare a părților interesate |
| TIR-uri | - | Camioane care operează în temeiul Convenției TIR („Transports Internationaux Routiers”) (transport rutier internațional) |
| BM SEAU | - - | Banca Mondială Stație de epurare a apelor uzate |

Introducere

Republica Moldova va implementa Proiectul de Conectivitate Rurală din Moldova (Proiectul), cu implicarea Ministerului Finanțelor (MoF) prin Serviciul Vamal al Republicii Moldova (MCS) și a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIRD) prin Administrația Drumurilor de Stat (SRA), cu finanțarea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială).

Instituțiile beneficiare se asigură că proiectul se desfășoară în conformitate cu standardele sociale și de mediu (ESS) și cu planul de angajament social și de mediu (ESCP) al proiectului, într-un mod acceptabil pentru Banca Mondială.

Obiectivul de Dezvoltare a Proiectului (PDO) este: (i) îmbunătățirea conectivității rutiere reziliente la schimbările climatice în anumite comunități rurale; (ii) îmbunătățirea tranzitului rutier prin anumite puncte de trecere a frontierei cu România; și (iii) în cazul unei crize sau situații de urgență eligibile, să răspundă prompt și eficace la aceasta.

Proiectul include patru componente: (i) componenta A va finanța lucrările fizice necesare pentru a conecta comunitățile locale cu serviciile publice și oportunitățile economice, pe baza sprijinului anterior acordat modernizării de către guvern a unei rețele prioritare de drumuri locale și regionale; (ii) componenta B va facilita comerțul și va extinde culoarele de solidaritate, prin creșterea capacităților și modernizarea punctelor de trecere a frontierei Ungheni, Leușeni și Giurgiulești (PTF) și a căilor de acces care le leagă; (iii) componenta C va finanța intervenții menite să consolideze capacitatea de livrare și să sprijine funcțiile esențiale de gestionare a proiectelor; și (iv) componenta D va oferi o capacitate de răspuns în situații de urgență contingentă de rezervă, în cazul în care va fi necesar.

Componenta B, implementată de MCS, are scopul de a spori capacitatea și de a îmbunătăți funcționalitatea punctelor de trecere a frontierei (PTF) dintre Republica Moldova și România. Lucrările includ o serie de intervenții atât la nivelul infrastructurii PTF, cât și la nivelul achiziționării de echipamente necesare pentru îmbunătățirea funcționalității acestora. Aceste intervenții sunt concepute pentru a spori capacitatea, interoperabilitatea și eficiența serviciilor de trecere a frontierei în conformitate cu reglementările existente. Investițiile realizate în cadrul acestei componente vor fi finantate și din sursele de Grant oferite de UE prin programul  Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE).

Investițiile pe partea Moldovei a frontierei vor fi completate de investiții simultane de modernizare pe partea României. Aceste investiții sunt finanțate de  Guvernul României și cofinanțate de MIE.

Dispoziții instituționale

Implementarea Componentei B a Proiectului de Conectivitate Rurală din Moldova, care vizează facilitarea comerțului și extinderea culoarelor de solidaritate, implică un cadru instituțional robust pentru a asigura execuția eficientă a proiectului și respectarea standardelor naționale și internaționale.

Beneficiarul principal. Beneficiarul principal al proiectului este Serviciul Vamal al Republicii Moldova (MCS). În calitate de autoritate responsabilă de gestionarea și controlul comerțului transfrontalier, MCS va beneficia în mod direct de modernizarea și extinderea punctelor de trecere a frontierei de la Leușeni, Ungheni și Giurgiulești. Dezvoltarea utilităților, modernizarea echipamentelor  și optimizarea sistemelor de gestionare a traficului vor spori capacitatea operațională a MCS, prin proceduri vamale mai eficiente și mai sigure ce vor contribuila facilitarea comerțului în regiune.

Principalii beneficiari în cadrul extinderii și modernizării Zonei de control vamal Giurgiulești existente (MD) sunt Serviciul Vamal din Moldova (MCS), operatorii de transport de mărfuri, comunitățile locale și lanțurile de aprovizionare regionale. MCS va dobține o capacitate de control sporită și o infrastructură îmbunătățită pentru gestionarea eficientă a procedurilor vamale, reducând blocajele operaționale. Companiile de transport de marfa si soferii de camioane vor obține timpi de asteptare redusi, conditii mai sigure si facilitati mai bune, contribuind la fluidizarea proceselor de tranzit si logistica. Localnicii din Giurgiulești vor beneficia de reducerea congestionării traficului și a poluării, îmbunătățind siguranța și condițiile de viață. În ansamblu, proiectul va consolida fluxurile comerciale regionale prin asigurarea unui transport transfrontalier mai eficient și mai previzibil.

Unitatea de implementare a proiectului (UIP). Pentru gestionarea și punerea în aplicare eficace a proiectului, în cadrulMCS a fost creată Unitatea de implementare a Proiectului (UIP). UIP este responsabilă de activitățile zilnice de gestionare a proiectelor, inclusiv de achiziții publice, management financiar, de respectarea garanțiilor de mediu și sociale, precum și de monitorizare și evaluare. Acesta servește, de asemenea, ca punct central de coordonare între MCS, Administrația de Stat a Drumurilor (SRA), Banca Mondială și alte părți interesate relevante. UIP se asigură că activitățile proiectului sunt puse în aplicare în conformitate cu planul de angajament social și de mediu al proiectului, cu reglementările naționale și cu standardele sociale și de mediu (ESS) ale Băncii Mondiale.

UIP este susținută de o echipă de profesioniști cu experiență în operațiuni vamale, inginerie, management de mediu și social și administrație financiară. De asemenea, unitatea creată va conlucra cu grupul de lucru și grupul tehnicinstituit între Guvernul Republicii Moldova și România pentru a coordona investițiile în modernizarea frontierelor.

Acest aranjament instituțional asigură că Serviciul Vamal al Republicii Moldova și partenerii săi pot realiza în mod eficient îmbunătățirile planificate în cadrul componentei B a proiectului, contribuind la facilitarea comerțului, dezvoltarea economică și integrarea regională.

Obligații de conformitate

MCS, în calitate de Implementator, are obligația de a se asigura că toate activitățile ralizate în  ” Zona de control vamal Giurgiulești existente (MD)” respectă cadrul legal naționale, inclusiv protecția mediului, gestionarea deșeurilor și reglementările privind sănătatea și siguranța la locul de muncă. MCS trebuie, de asemenea, să se asigure că proiectul respectă standardele sociale și de mediu (ESS) ale Băncii Mondiale, astfel cum se prevede în Planul de angajament social și de mediu (ESCP) al proiectului. Aceste obligații includ asigurarea și menținerea autorizațiilor de mediu relevante, asigurarea implicării părților interesate și a mecanismelor de soluționare a reclamațiilor, precum și monitorizarea conformității pe tot parcursul punerii în aplicare. Contractantul, responsabil pentru lucrările fizice, trebuie să respecte cadrul legal național, precum și garanțiile sociale și de mediu. Aceasta include respectarea bunelor practici de construcție, punerea în aplicare a măsurilor de atenuare identificate în ESMP specifice amplasamentului, asigurarea siguranței lucrătorilor și a comunităților locale și reducerea la minimum a impactului asupra mediului, cum ar fi praful, zgomotul și deșeurile în timpul construcției. Atât MCS, cât și contractantul au responsabilitatea comună de a se asigura că extinderea platformei se desfășoară într-un mod care promovează durabilitatea mediului, sănătatea și siguranța comunității, precum și conformitatea cu standardele și procedurile aplicabile.

Respectarea Planului de angajament social și de mediu (ESCP)

Planul de angajament social și de mediu (ESCP) stabilește măsurile și acțiunile semnificative ale împrumutatului, documentele sau planurile specifice, precum și calendarul pentru fiecare dintre acestea. Împrumutatul va respecta, de asemenea, dispozițiile oricăror alte documente E&S necesare în cadrul FSE și menționate în PECVR, cum ar fi lista de verificare a planurilor de management social și de mediu (ESMP) și planurile de implicare a părților interesate (SEP), procedurile de gestionare a forței de muncă (LMP) și termenele specificate în documentele E&S respective.

Respectarea deciziei emise de Agenția de Mediu

Proiectul de extindere a Platformei  zonei de control vamal Giurgiulești existente (MD) a primit Acordul de mediu nr. 0191/447/2024 din 15.8.2024, emis de Agenția de Mediu a Republicii Moldova. Prezenta decizie stabilește condițiile juridice și de mediu care trebuie îndeplinite în timpul construirii și exploatării platformei. Serviciul Vamal din Moldova (MCS), în calitate Autoritate Contractantă, și contractantul, în calitate de executant al lucrărilor fizice, sunt obligați să respecte cu strictețe dispozițiile prezentei decizii.

Decizia Agenției de Mediu prezintă măsuri specifice de atenuare a impactului social și de mediu, inclusiv punerea în aplicare a unei stații biologice de epurare a apelor uzate (WWTP) cu o capacitate de 15m3/24h, echipată cu separatoare de grăsimi și hidrocarburi, precum și a unei infrastructuri de drenare a apelor pluviale pentru a preveni deversările accidentale de petrol și combustibil. În plus, decizia prevede respectarea standardelor naționale privind zgomotul și emisiile de praf, proceduri adecvate de colectare și eliminare a deșeurilor și refacerea zonelor afectate după construcție.

MCS și contractantul trebuie să monitorizeze și să raporteze periodic cu privire la respectarea acestor măsuri. Unitatea de implementare a proiectului (UIP) din cadrul MCS se va asigura că contractantul pune în aplicare în mod eficace aceste obligații și va colabora cu Agenția de Mediu pentru inspecții și revizuiri periodice. Aceste acțiuni sunt esențiale pentru a asigura alinierea proiectului la standardele naționale de mediu și pentru a reduce la minimum impactul potențial asupra comunităților locale și a resurselor naturale.

Prezentarea proiectului

Locația și caracteristicile sitului: Proiectul este situat în partea de sud a Republicii Moldova, în apropierea satului Giurgiulești, în  raionulCahul, de-a lungul drumului național R34. Amplasamentul este situat la aproximativ 470 de metri de râul Prut și este înconjurat de terenuri agricole, pășuni și parcele împădurite. Nu există zone de mediu sensibile sau protejate în imediata vecinătate. Cele mai apropiate clădiri rezidențiale din satul Giurgiulești se află la o distanță de 780 de metri și nu vor fi afectate direct. Zona platformei beneficiază de un deal natural care acționează ca o barieră de relief spre vest.

Dreptul de proprietate și condițiile inițiale: Platforma zonei  de control vamal existentă are o suprafață totală de aproximativ 1,2 hectare. Jumătate din platformă este acoperită cu o suprafață de beton, în timp ce cealaltă jumătate este împrejmuită și echipată cu iluminare și o cale de acces. Terenul a fost transferat în 2018 de la Administrația Publică Locală Giurgiulești în proprietatea statului, gestionat de Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal din Moldova (MCS).

Context și justificarea proiectului: Necesitatea acestei platforme a apărut din cauza mai multor plângeri din partea populației locale cu privire la camioanele grele parcate de-a lungul drumului principal (R34) care treceau prin sat. Extinderea și modernizarea platformei au devenit esențiale pentru a răspunde cererii tot mai mari de tranzit de marfă, în special datorită creșterii traficului legat de situația din Ucraina.

Intervenții de proiect preconizate: Pentru a utiliza pe deplin suprafața alocată de aproximativ 1,27 hectare și pentru a îmbunătăți operațiunile platformei, proiectul va implementa următoarele lucrări:

- Betonarea unei suprafețe suplimentare de 0,65 hectare din suprafața platformei.

- Achiziționarea și instalarea a două containere echipate cu toalete și dușuri pentru șoferi.

- Reconstrucția stației de toaletă pentru integrarea noilor containere sanitare.

- Achiziționarea unui cântar de camion pentru cântărirea vehiculelor.

- Construirea unui fântâni artezene pentru a asigura o alimentare fiabilă cu apă.

- Instalarea unui sistem de captare a apei pluviale pentru gestionarea apei pluviale și prevenirea inundațiilor.

- Amenajarea teritoriului pentru a reduce praful și a îmbunătăți estetica.

- Marcarea și semnalizarea rutieră pentru a îmbunătăți siguranța traficului intern.

- Restaurarea sistemului de iluminat și achiziționarea unui generator pentru a asigura funcționarea continuă.

- Punerea în aplicare a unor panouri electronice de informare și a unui sistem electronic de așteptare pentru a îmbunătăți gestionarea traficului și a reduce timpul de așteptare.

Îmbunătățiri sanitare și de mediu: Extinderea va îmbunătăți în mod semnificativ condițiile sanitare pentru personal și șoferi, inclusiv cabine de duș  și  instalațilei sanitare cuprinse in proiectul de execuție realizat. Va fi instalată o stație de epurare biologică a apelor uzate (WWTP) cu o capacitate de 15m3/24h, astfel cum se prevede în Acordul de mediu nr. 0191/447/2024 din 15.8.2024. În plus, va fi integrat un separator de hidrocarburi pentru a gestiona deversările accidentale și pentru a respecta standardele naționale de protecție a mediului.

Actualizarea proiectului și Statutul permisiv: Actualizarea proectului pentru extinderea platformei este în curs de desfășurare. Autorizația de mediu pentru proiect a fost deja eliberată. Datele preliminare de la punctul vamal Giurgiulești estimează că platforma va gestiona 60-120 de camioane pe zi, cu potențiale vârfuri de până la 300 de camioane în circumstanțe speciale.

Această inițiativă de extindere și modernizare va asigura operațiuni vamale eficiente, va atenua preocupările comunității și va respecta toate obligațiile de management social și de mediu aplicabile, astfel cum se subliniază în lista de verificare ESMP.

În cadrul proiectului, fântâna arteziană propusă  va fi forată pentru alimentarea cu apă.

Alimentarea cu apă a amplasamentului va fi asigurată din fântâna arteziană planificată, cu un debit de aproximativ 10 m3/24 ore.

Construcția acesteia este planificată în cadrul proiectului de EXTINDEREA/DEZVOLTAREA ZONEI DE CONTROL VAMAL GIURGIULEȘTI EXISTENTE (MD) și, destinat alimentării cu apă tehnică a dușurilor și blocurilor sanitare. Autorizația de mediu confirmă faptul că sonda se află în faza de planificare și necesită o zonă de protecție sanitară în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 949/2013.

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale a aprobat coordonarea proiectării sondei, indicând faptul că un studiu hidrogeologic separat și proiectarea proiectului vor fi elaborate pe baza condițiilor specifice sitului.

Proiectarea sondei va trebui să fie supusă revizuirii și conformității cu standardele naționale privind protecția apelor subterane și utilizarea rațională.

Energia electrică este disponibilă la fața locului.

Alimentarea cu energie electrică a zonei de control vamal Giurgiulești va fi asigurată printr-un sistem cu două surse:

- Alimentarea primară va fi conectată la rețeaua națională de energie electrică, asigurând o capacitate suficientă pentru iluminatul amplasamentului, instalații sanitare, stația de tratare biologică, sisteme de supraveghere și alte echipamente.

- Un generator diesel de rezervă cu o capacitate nominală de 50 kW va fi instalat la fața locului pentru a menține energia neîntreruptă în timpul întreruperilor rețelei. Generatorul este proiectat pentru a acoperi sarcina nominală totală la fața locului de aproximativ 44 kW/h.

- Instalația include renovarea sistemului electric intern, cablarea structurată (video/internet) și respectarea tuturor standardelor naționale privind siguranța împotriva incendiilor și instalațiile electrice.

Alimentarea cu gaz va proveni din rezervor. Alimentarea cu gaze pentru Zona de Control Vamal Giurgiulești va fi asigurată prin intermediul unui rezervor individual de gaz petrolier lichefiat (GPL) suprateran.

Gazul va fi utilizat pentru a alimenta încălzirea și nevoile casnice, inclusiv facilități precum dușuri și blocuri sanitare. Această soluție este aleasă datorită absenței unei rețele centralizate de distribuție a gazelor la locația proiectului. Rezervorul de GPL va fi instalat în conformitate cu normele de siguranță și construcție aplicabile și va include măsuri de protecție împotriva incendiilor și de semnalizare. Această soluție asigură autonomia în aprovizionarea cu gaze și simplifică implementarea în zonele îndepărtate sau neconectate.

Proiectarea detaliată a extinderii platformei

În conformitate cu proiectul detaliat de extindere a platformei MCS din Giurgiulești, Agenția de Mediu a solicitat o stație de epurare a apelor uzate. Stația de epurare a apelor uzate propusă de proiectanți este sistemul autonom prefabricat SBR stație de epurare biologică a apelor uzate, debit 15m3/24hour.

Apele uzate tratate biologic vor fi evacuate în șanțul de drenaj de pe marginea drumului.

Un separator de grăsimi este furnizat în amonte de stația de epurare a apelor uzate pentru tratarea prealabilă a apei pluviale. Un separator de hidrocarburi, D=2400mm cu debit Q=30,0 l/s, echipat cu bypass intern.

Precum și apa de ploaie, care trece prin separatoare de hidrocarburi înainte de a fi eliberate în același șanț.

Acordul de mediu (Acord de Mediu) confirmă că apa tratată va fi deversată în șanțul de pe marginea drumului.

Proiectul stației compacte de epurare a apelor uzate trebuie să abordeze mai multe riscuri de mediu: eliminarea mirosurilor din zonă, tratarea conform standardelor aplicate și dezinfectarea înainte de evacuarea în sistemul de evacuare a apei pluviale sau pentru a fi utilizate pentru irigații locale.

Alte aspecte tehnice conexe ale acestui subproiect, durata execuției lucrărilor

Acest subproiect se referă la reamenajarea zonei de control vamal Giurgiulești (ZCV) și include o serie de lucrări de infrastructură civilă, utilitară și de mediu. Lucrările sunt planificate în conformitate cu legislația națională și cu cerințele cadrului social și de mediu al Băncii Mondiale.

Lucrările de construcție pentru subproiectul Zona de control vamal Giurgiulești sunt planificate să fie executate într-o perioadă care se încheie la 31 martie 2026. Acest interval de timp permite o perioadă de aproximativ 9-10 luni pentru punerea în aplicare deplină, presupunând semnarea contractului până la jumătatea anului 2025.

Subproiectul include următoarele categorii de lucrări:

a) Lucrări civile și de dezvoltare a sitului

- Lucrări de terasament (excavare, rambleiere, sortare, compactare)

- Construcția de drumuri și extinderea zonelor de parcare (suprafețe din asfalt și beton)

- Instalarea bordurilor, trotuarelor și marcajelor rutiere

- Infrastructura de drenaj a apelor pluviale și separatoarele de ulei

- Garduri perimetrale și facilități de acces la amplasament

b) Infrastructura de utilități

c) Instalații și echipamente tehnice [instalarea sistemelor de supraveghere video (CCTV), a infrastructurii de comunicații de date și internet, a sistemelor de iluminat zonal și de afișare electronică, a cabinelor echipamentelor, a unităților de stocare și a sistemelor de semnalizare.

d) Dispoziții privind mediul și siguranța [Instalarea separatoarelor de hidrocarburi pentru scurgerile tratate din zonele de parcare și de manevră, măsuri de eliminare a prafului și de control al scurgerilor în timpul construcției, semnalizare de securitate, EIP ale lucrătorilor și controale ale accesului, stabilirea unei zone de protecție sanitară pentru zona respectivă, precum și în conformitate cu reglementările naționale (HG 949/2013)]

e) Lucrări temporare și logistică (înființarea drumurilor de acces temporare pentru construcții și a zonelor de depozitare, amplasarea biroului șantierului de construcții, a instalațiilor sanitare și a containerelor pentru deșeuri, respectarea tuturor protocoalelor de siguranță pentru operațiunile la fața locului).

CONSULTARE PUBLICĂ ȘI MECANISM DE CREȘTERE

Consultare publică

Consultările publice reprezintă un element-cheie al Planului de management social și de mediu (ESMP), asigurând implicarea comunității, transparența și identificarea proactivă a preocupărilor sociale și de mediu. Acestea sprijină un proces decizional favorabil incluziunii, sporesc gradul de acceptare a proiectelor și contribuie la soluționarea în timp util a eventualelor nemulțumiri.

La 2 aprilie 2025, la Giurgiulești a fost înființat un comitet consultativ local care să ghideze și să monitorizeze implicarea părților interesate în cursul punerii în aplicare a subproiectului de reamenajare a zonei de control vamal. Consultantul E&S a prezentat în PPT principalele aspecte sociale și de mediu și a explicat măsurile de atenuare și structura documentului de verificare ESMP.

- Feedback colectat de la părțile interesate de la nivel local, inclusiv de la reprezentanții comunității și proprietarii de întreprinderi – [un control mai bun al traficului camioanelor prin sat, urgența construirii șoselei de centură Slobozia Mare (M3) și a șoselei de centură Giurgiulești, în cazul în care acest proiect este legat de extinderea portului Giurgiulești]

Reuniuni în curs ale părților interesate pe tot parcursul proiectului - platforma de reuniuni SIMC descrisă mai sus

Mecanismul de soluționare a reclamațiilor

Administrația Drumurilor de Stat (SRA) și Serviciul Vamal din Moldova (MCS) au elaborat un MMG specific proiectului, în conformitate cu standardul social și de mediu 10 al Băncii Mondiale, conceput pentru a aborda preocupările și nemulțumirile legate de performanța de mediu și socială a proiectului în timp util și în mod eficient. Mecanismul de soluționare a reclamațiilor din cadrul proiectului va asigura faptul că preocupările sunt abordate cu promptitudine, în mod eficace și transparent, într-un mod adecvat din punct de vedere cultural. Procesul GRM nu va împiedica accesul la căi de atac judiciare sau administrative, iar SRA și MCS vor informa părțile afectate de proiect cu privire la procesul de soluționare a reclamațiilor în timpul activităților de implicare a comunității. În plus, va fi pus la dispoziție un registru public care documentează răspunsurile la toate nemulțumirile.

Plângerile vor fi tratate într-un mod sensibil din punct de vedere cultural, discret, obiectiv și receptiv, asigurându-se că nevoile și preocupările părților afectate de proiect sunt abordate în mod corespunzător. Mecanismul va permite, de asemenea, depunerea de plângeri anonime.    Aceste proceduri sunt concepute pentru a se asigura că procesul de soluționare a reclamațiilor se aliniază la politicile organizaționale, la cerințele legale și la cerințele FSE în conformitate cu PECVR.

Mecanismul de soluționare a reclamațiilor joacă, de asemenea, un rol esențial în atenuarea și soluționarea problemelor legate de exploatarea sexuală și abuz/hărțuire sexuală (SEA/SH) într-un mod centrat pe supraviețuitori și eficient, cu scopul de a preveni noi prejudicii.

Termenii "plângere" și "contestație" sunt utilizați interschimbabil în contextul prezentului document.

Specialistul de mediu și social din cadrul UIP pentru MCS va fi punctul focal MCS Grievance. MCS își va utiliza canalele interne pentru depunerea plângerilor și le va integra pentru proiectul GRM. Plângerile primite prin canalele interne vor fi înregistrate și soluționate de MCS. Săptămânal, aceste plângeri vor fi extrase din sistemul electronic existent și transmise punctului focal stabilit al entității, cu transmiterea ulterioară către persoana desemnată de SRA în formatul electronic convenit, pentru a asigura o imagine de ansamblu cuprinzătoare a proiectului.

Roluri și responsabilități GRM

Eficacitatea căilor de atac împotriva reclamațiilor este optimizată atunci când plângerea este primită și soluționată la nivelul cel mai apropiat de locul de origine al problemei.  Cu toate acestea, orice observații sau preocupări pot fi transmise proiectului fie verbal, fie în scris (prin poștă sau e-mail), fie prin completarea unui formular de plângere prin intermediul oricăruia dintre canalele de adoptare la orice nivel.  Formularul de plângere va fi pus la dispoziție la birourile municipale care sunt ușor accesibile tuturor părților interesate relevante, împreună cu o descriere a mecanismului de soluționare a plângerilor. Acesta va fi disponibil și pe șantierele de construcții. Formularul de plângere este atașat ca anexă.

Nivelul 1: Nivelul local:

Antreprenor, inginer supervizor în construcții. Contractantul răspunde de orice reclamații primite direct de la părțile interesate, cum ar fi rezidenții, într-un mod profesionist, în conformitate cu cerințele contractuale ale acestora.   Canalele de depunere a plângerilor vor fi afișate în apropierea șantierului de construcții pe o placă mare.). Constructorul va lua măsuri imediate pentru soluționarea nemulțumirilor în cel mai scurt timp.

Comitetele de Monitorizare a Impactului Social (CSI) înființate în cadrul proiectului Giurgiulești au rolul pentru a spori eficacitatea abordării nevoilor comunității și a problemelor legate de proiect. SIMC-urile vor avea o procedură de soluționare a reclamațiilor, iar reprezentanții SIMC-urilor vor fi instruiți cu privire la soluționarea reclamațiilor. Plângerile pot fi transmise prin diferite canale, inclusiv apeluri telefonice, e-mail, site-uri web, reuniuni SIMC, vizite la fața locului, evenimente de informare a cetățenilor și alte metode disponibile.

Contactele reprezentanților SIMC și ale inginerului vor fi afișate în locuri mai vizibile și mai accesibile pentru site-urile comunitare, cum ar fi sediile APL. SIMC trebuie, de asemenea, să colecteze, să documenteze și să abordeze plângerile înaintate de ofițerul de poliție locală. În consecință, ofițerul de poliție locală ar trebui să fie informat că cetățenii pot alege să își adreseze nemulțumirea SIMC și/sau contractantului și inginerului.

Nivelul 2: Nivelul UIP

La MCS sunt disponibile următoarele canale pentru transmiterea conformității:

Tabelul 1

|  | Serviciul Vamal al Republicii Moldova: |
| --- | --- |
| Prin e-mail: | callcenter@customs.gov.md |
| Pagina web: | www.customs.gov.md |
| În scris: | 30, str. Nicolae Starostenco, Chișinău, MD-2065 |
| Platformele de comunicare socială: | https://www.facebook.com/ServiciulVamalRM, https://t.me/s/ServiciulVamalRM |
| Telefoane: | +373 22 574 182 / 574 133 |
| Centru de apeluri 24/24 | +373 22 78-88-88 |
| Linie specializată anticorupție | +373 22 78-88-88 |
| Centrul de apeluri One Stop | tel: +373 22 78 88 88, callcenter@customs.gov.md și vama@customs.gov.md(24/24) |

UIP, consultanții, contractanții și subcontractanții asigură diseminarea informațiilor cu privire la proiect, inclusiv a mecanismelor  GRM, precum și SEA/SH, către toți lucrătorii și populația locală, prin consultări, evenimente de sensibilizare și materiale informative postate la locurile accesibile părților interesate (de exemplu, panouri proiect, site-uri web, sedii ale APL etc.). Informațiile privind procedurile de raportare vor fi postate în ferestrele electronice ale proiectului, care vor fi create pe site-ul oficial al Serviciului Vamal, cu privire la implementarea proiectului.

Confidențialitatea și conflictul de interese

Confidențialitatea va fi asigurată în toate cazurile, inclusiv atunci când persoana care depune plângerea este cunoscută. Din acest motiv, au fost stabilite mai multe mecanisme de depunere a unei plângeri și vor fi evitate conflictele de interese.

Proiectul se angajează să protejeze reclamanții împotriva represaliilor sau a discriminării pentru depunerea plângerilor.

Procesul de investigare și soluționare a reclamațiilor

GRM este conceput pentru a se asigura că plângerile și preocupările părților afectate de proiect sunt tratate în mod echitabil, transparent și în timp util. Procesul constă în următoarele etape-cheie:

      - Etapa de recunoaștere

La primirea oricărei plângeri, punctele focale MCS GRM vor recunoaște plângerea în timp util.  Reclamantului i se va furniza un număr de referință al plângerii, care va fi înregistrat în Registrul plângerilor. Punctele focale respective vor informa, de asemenea, reclamantul cu privire la datele de contact ale persoanei responsabile cu urmărirea plângerii și vor furniza informații relevante cu privire la procesul de soluționare a plângerilor.

În cazul în care plângerile sunt depuse direct la contractantul de construcții, inginerul de supraveghere sau SIMC, acesta va lua măsuri imediate pentru soluționarea plângerii și va informa autoritățile contractante cu privire la plângerea primită, precum și cu privire la acțiunile întreprinse. Autoritățile vor fi notificate în funcție de activitățile în cauză,

Plângerile pot fi depuse prin diverse canale, cum ar fi e-mail, telefon, în persoană. La primirea unei plângeri, contractantul o recunoaște într-un anumit interval de timp (de exemplu, 24-48 de ore) și îi furnizează reclamantului un număr de referință. Plângerea este înregistrată într-un registru de reclamații. Contractantul, Dirigintele de șantier sau SIMC, evaluează gravitatea și natura plângerii pentru a determina dacă aceasta poate fi soluționată intern sau necesită o intervenție externă. Contractantul, SDirigintele de șantier sau SIMC, propune o soluție pentru a aborda nemulțumirea.  Reclamantul este informat cu privire la rezoluție și la orice măsuri luate, inclusiv cu privire la termenele de punere în aplicare. Contractantul, Dirigintele de șantier sau SIMC, se asigură că rezoluția este pusă în aplicare în mod corespunzător și monitorizează dacă problema este abordată în mod eficient, prevenind recurența.

      - Sortare și prelucrare

Contractantul este responsabil pentru păstrarea înregistrărilor tuturor reclamațiilor primite pe amplasament, inclusiv data și ora la care au fost primite și detaliile problemei.  Contractantul va documenta într-un registru toate reclamațiile și solicitările, chiar și reclamațiile verbale, și modul în care acestea au fost soluționate, și va include registrul în rapoartele sale periodice de progres către Inginerul de supraveghere.    Contractantul se va coordona cu SIMC după cum este necesar.

La primirea unei plângeri la fața locului, aspectele legate de activitățile de construcție care pot fi soluționate prompt vor fi soluționate de contractant, care va investiga și va stabili un plan de soluționare spre satisfacția reclamanților.  Contractantul se va coordona cu SIMC, după caz.   Contractantul și / sau SIMC-urile vor lua măsuri imediate pentru a soluționa reclamația și a rezolva problema în termen de 15 zile. După finalizarea și acceptarea rezoluției de către reclamant, contractantul va furniza      MCS  un raport de sinteză privind soluționarea plângerilor (către SRA - plângerile referitoare la infrastructura rutieră, MCS - plângerile referitoare la infrastructura vamală).

Dirigintele de șantie este responsabil de tratarea plângerilor primite în mod direct, de supravegherea răspunsului contractantului la plângeri și de coordonarea cu SIMC, după caz.  Plângerile legate de impactul negativ grav asupra mediului și de impactul social, în conformitate cu ESCP, ar trebui raportate imediat.

SIMC va stabili, de asemenea, proceduri pentru documentarea tuturor plângerilor primite, a statutului acestora și a rezultatului.

Pentru plângerile critice, mai complexe (care necesită mai mult de 15 zile) sau nesoluționate la nivelul 1 al GRM, problemele vor fi escaladate la nivelul 2 către UIP.

Pentru beneficiarii proiectului:

Punctele focale sunt considerate principalele puncte de contact pentru întrebări sau clarificări cu privire la procesul GRM. Acestea asigură o legătură directă între comunitățile afectate și instituțiile care pun în aplicare proiectul.

Punctele focale ale MCs vor efectua o analiză cuprinzătoare a plângerilor primite de canalele lor respective și vor lua decizii pentru a aborda problema în mod eficace. Astfel, fiecare punct focal SRA/MCS va gestiona plângerile aferente. De asemenea, punctul focal MCS este responsabil de transmiterea informațiilor și a acțiunilor întreprinse către punctul focal SRA, în vederea întocmirii registrului unic privind implementarea proiectului cu informațiile complexe.

Punctele focale SRA/MCS sunt responsabile de evaluarea naturii și gravității plângerilor primite pentru clasificarea plângerilor în funcție de nivelurile de prioritate, cum ar fi problemele urgente, moderate sau cu impact redus.   Nemulțumirile care necesită o intervenție de nivel superior sau care nu sunt soluționate după această dată vor fi transmise coordonatorului UIP.

Punctele focale SRA și MCS au responsabilitatea de a se asigura că sunt păstrate evidențe detaliate ale plângerilor, inclusiv natura plângerii, acțiunile întreprinse și rezultatul.  Atât SRA, cât și MCS dispun de sisteme electronice similare de gestionare a documentelor care asigură, printre altele, următoarele funcții:

• atribuirea unui număr unic de înregistrare fiecărui document pentru fiecare entitate;

• stabilirea etapei în care se află fiecare document activ;

• urmărirea ciclului de viață al fiecărui document.

Aceste sisteme permit circulația, stocarea și recuperarea documentelor în orice format electronic, inclusiv imagini ale documentelor pe suport de hârtie, dar și gestionarea și monitorizarea procesului de colectare a plângerilor și reclamațiilor, creându-se un sistem electronic de gestionare (gestionare) a documentelor.

Atât MCS, cât și SRA vor continua să își mențină sistemele individuale de înregistrare și gestionare a plângerilor. Cu toate acestea, SRA, în calitate de entitate principală, va integra, de asemenea, toate nemulțumirile primite de MCS în propriul său sistem. Această integrare asigură un depozit centralizat de date privind reclamațiile, permițând monitorizarea, raportarea și urmărirea consecventă a rezoluției în cadrul proiectului.

Fluxul de lucru poate fi descris după cum urmează:

1.	MCS înregistrează nemulțumirile din sistemul său, asigurându-se că acestea sunt documentate și gestionate în mod corespunzător la nivelul său.

2.	Informațiile relevante privind reclamațiile sunt partajate cu SRA, care înregistrează și monitorizează aceste intrări în sistemul său, aliniindu-le la datele de la nivelul întregului proiect.

3.	SRA își folosește sistemul pentru a compila toate nemulțumirile, inclusiv cele din MCS, pentru supraveghere, analiză și raportare centralizată.

Această abordare asigură faptul că ambele entități își mențin autonomia operațională, contribuind în același timp la un cadru unificat de soluționare a reclamațiilor pentru proiect.

      - Etapa investigației

În conformitate cu articolul 8 din Legea privind petițiile din Moldova, plângerile trebuie examinate și soluționate în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării. În cazul în care plângerea nu necesită un studiu suplimentar, aceasta ar trebui abordată cu promptitudine, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării. În cazul în care problemele ridicate nu pot fi soluționate în aceste termene, șeful instituției sau adjunctul acestuia poate prelungi perioada de examinare cu până la 30 de zile lucrătoare suplimentare, cu condiția ca reclamantul să fie informat cu privire la prelungire și la motivele acesteia. Cu toate acestea, perioada totală de soluționare a plângerii nu trebuie să depășească 60 de zile lucrătoare.

Punctul focal SRA și/sau MCS va facilita soluționarea plângerilor prin coordonarea cu departamentele sau persoanele relevante pentru a se asigura că un investigator desemnat este desemnat să investigheze și să soluționeze plângerile în conformitate cu termenele de mai sus.  Punctele focale ale GRM monitorizează chestiunile nesoluționate și recomandă măsuri de soluționare a acestora.    Procesul de investigare implică colectarea tuturor faptelor relevante pentru a dezvolta o înțelegere clară a circumstanțelor. Acest proces poate implica vizite la fața locului, revizuirea documentelor pertinente și consultarea persoanelor care pot contribui la rezolvarea problemei.

Constatările și răspunsul propus vor fi prezentate de către investigator punctului focal GRM al SRA și directorului UIP pentru examinare. Coordonatorul de proiect (managerul UIP) va recomanda apoi acțiuni suplimentare. Odată ce se ia o decizie și reclamantul este informat, investigatorul va documenta acțiunile care trebuie întreprinse, împreună cu detaliile investigației și constatările, în formularul de plângere.

- Etapa rezoluției

UIP vor contacta reclamantul în termen de 15 zile calendaristice cu o propunere de rezoluție. În cazul în care ancheta stabilește că plângerea nu se referă la activitățile proiectului sau că proiectul respectă standardele naționale și internaționale relevante, UIP vor explica acest lucru în scris reclamantului, furnizând motivele care stau la baza deciziei.

Dacă este necesar, termenul de investigare a plângerii poate fi prelungit cu încă 30 de zile lucrătoare, astfel cum a fost aprobat de conducerea UIP. Reclamantul va fi informat cu promptitudine cu privire la această prelungire, împreună cu motivele care pot include următoarele:

- Sunt necesare consultări suplimentare pentru a oferi un răspuns cuprinzător la plângere.

- Plângerea implică un volum semnificativ de informații complexe, necesitând revizuirea unor materiale suplimentare pentru a formula un răspuns adecvat.

      - Etapa de monitorizare

Punctele focale GRM urmăresc progresele înregistrate și monitorizează punerea în aplicare a rezoluțiilor convenite pentru a asigura eficacitatea acestora.   După soluționarea plângerii, punctele focale GRM pot contacta reclamantul într-o etapă ulterioară pentru a se asigura că problema a fost abordată în mod adecvat și că nu au apărut alte probleme în urma activităților proiectului. Această monitorizare contribuie la asigurarea faptului că activitățile proiectului nu generează preocupări permanente pentru părțile afectate.

Procesul de recurs, inclusiv sistemul judiciar de la nivel național

GRM nu înlocuiește și nici nu ar trebui să împiedice căile de atac judiciare și administrative, cum ar fi medierea sau arbitrajul, care pot fi necesare pentru litigiile care nu intră în domeniul de aplicare al GRM. O funcție-cheie a GRM este de a aborda în mod proactiv preocupările înainte ca acestea să escaladeze la nivelul care necesită proceduri judiciare sau administrative. Părțile interesate își vor păstra dreptul de a se adresa instanțelor în cazul în care sunt nemulțumite de rezultatul anchetei privind reclamațiile.

În cazul în care un reclamant este nemulțumit de decizia luată la nivel intern sau administrativ, acesta are dreptul de a escalada chestiunea prin intermediul sistemului judiciar național:

A. Nivelul instanțelor administrative (Judecatoriile). Reclamantul poate depune o cerere administrativă la instanța administrativă în cazul în care plângerea implică decizii sau acțiuni ale autorităților publice, inclusiv ale organismelor de reglementare, ale agențiilor guvernamentale sau ale ministerelor. În Republica Moldova, o cerere administrativă trebuie, în general, să fie depusă în termen de 30 de zile de la data la care reclamantul a fost informat cu privire la decizia sau acțiunea contestată. Tribunalul Administrativ va examina plângerea, actul administrativ (decizia) și procedurile urmate. În cazul în care instanța constată că autoritatea publică a acționat în mod ilegal sau necorespunzător, aceasta poate anula decizia sau poate dispune măsuri corective.

B. Curtea de Apel. În cazul în care reclamantul nu este mulțumit de decizia instanței administrative, acesta poate introduce o cale de atac la Curtea de Apel în termen de 15 zile de la hotărârea instanței. Curtea de Apel examinează faptele și temeiurile juridice ale cauzei, asigurându-se că decizia luată de Tribunalul Administrativ a fost în conformitate cu legea.

Curtea de Apel poate: Susține decizia instanței inferioare. să anuleze sau să modifice decizia pe baza unor noi argumente juridice sau fapte prezentate.

C. Curtea Supremă de Justiție (apel final) În cazul în care reclamantul este încă nemulțumit după hotărârea Curții de Apel, acesta poate introduce o cale de atac la Curtea Supremă de Justiție. Curtea Supremă examinează în primul rând cauzele cu privire la chestiuni de drept, asigurându-se că interpretarea legilor este consecventă la nivelul instanțelor inferioare. De regulă, aceasta nu reexaminează aspecte factuale. Decizia Curții Supreme de Justiție este definitivă și obligatorie și reprezintă ultimul nivel de apel judiciar în Moldova.

În cazul în care problema se referă la potențiale încălcări ale drepturilor omului sau la o administrație publică deficitară, reclamantul poate, de asemenea, să se adreseze Avocatului Poporului din Moldova. Ombudsmanul poate investiga plângerile împotriva autorităților publice, asigurându-se că drepturile cetățenilor sunt respectate și că aceștia beneficiază de un tratament echitabil.

În Moldova, procedura căilor de atac judiciare oferă reclamanților o cale structurată de a contesta deciziile și de a soluționa plângerile într-un mod echitabil și transparent. În cazul în care mecanismele interne de soluționare eșuează, reclamanții pot introduce o cale de atac prin intermediul Curții Administrative, fiind posibile și alte căi de atac prin intermediul Curții de Apel și al Curții Supreme de Justiție. În unele cazuri, soluționarea alternativă a litigiilor și Ombudsmanul pot oferi opțiuni mai rapide și mai puțin formale. Acest proces în mai multe etape asigură accesul la justiție și responsabilitatea tuturor părților implicate.

În conformitate cu Regulamentul privind funcționarea liniilor telefonice anticorupție aprobat prin Legea nr. 252/2013, Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale, Legea integrității nr. 82 din 25.5.2017 ASD/MCS a implementat o linie telefonică de urgență anticorupție, care facilitează colectarea de informații privind posibile acte de corupție, dar și alte tipuri de plângeri și plângeri. Această linie este un instrument suplimentar pentru cetățeni și angajați, asigurând confidențialitatea și încurajând raportarea oricăror nereguli legate de punerea în aplicare a proiectelor rutiere.

Toate apelurile primite sunt înregistrate în Registrul de apeluri la linia specială anticorupție. Numărul de înregistrare a informațiilor este atribuit și comunicat apelantului în modul prevăzut de Regulamentul privind funcționarea sistemului de linii telefonice de urgență anticorupție, aprobat prin Legea nr. 252/2013, pentru a-i oferi posibilitatea de a afla despre acțiunile întreprinse după înregistrarea contestației.

Linia anticorupție contribuie la creșterea transparenței și la consolidarea încrederii publicului în administrație, facilitând identificarea și gestionarea promptă a problemelor legate de corupție sau de alte nereguli administrative. Toate plângerile primite prin intermediul acestui canal sunt tratate cu prioritate și investigații riguroase.

GRM pentru muncitori. Contractanții, în calitate de angajatori, sunt obligați să își stabilească propriul mecanism intern de soluționare a reclamațiilor. Lucrătorii proiectului sunt informați cu privire la GRM-urile alternative în cazul în care problemele lor nu pot fi soluționate pe cale amiabilă de către angajatorii lor și/sau în cazul în care nu se simt în siguranță în raportarea plângerilor către angajatorii lor (cum ar fi condițiile de muncă nesigure). De asemenea, în cazul în care consideră că se află într-o situație periculoasă și nesigură, cu implicații dezastruoase pentru sănătate sau iminentă pentru viață, atunci când nu există timp pentru a notifica managerii companiei (supraîncălzirea containerelor cu risc de explozie, scurgeri de gaze, cabluri electrice rupte / neizolate etc.) trebuie să fie informați că pot depune o plângere direct la punctele focale sau la adresa indicată în tabelul 1, fără a fi penalizați ulterior de către companie.

Informațiile privind existența mecanismului de soluționare a reclamațiilor vor fi ușor accesibile tuturor lucrătorilor din cadrul proiectului (direct și contractual) prin intermediul panourilor de informare și al altor mijloace, după caz. De asemenea, GRM va fi descris în cadrul cursurilor de formare inițială a lucrătorilor, care vor fi oferite tuturor lucrătorilor din cadrul proiectului.

Principala entitate de monitorizare a lucrătorilor va fi Inginerul de supraveghere a construcțiilor. Responsabilitatea sa va fi de a monitoriza câți angajați sunt la fața locului, dacă lucrează în condiții de siguranță, dacă sunt plătiți de contractant și nu sunt discriminați din niciun motiv.

Lucrătorii pot depune plângeri prin diferite canale (formulare online, e-mailuri, în persoană. Plângerea este recunoscută și se furnizează un număr de referință. Se efectuează o anchetă pentru a verifica faptele și a evalua validitatea plângerii. Pe baza constatărilor, se iau măsuri adecvate (de exemplu, măsuri disciplinare, modificări ale politicilor, compensații). Lucrătorul este informat cu privire la rezoluție și la orice măsuri luate. Lucrătorii pot contesta decizia dacă sunt nemulțumiți, cazul fiind examinat de o autoritate superioară. Asigurarea faptului că soluția este pusă în aplicare în mod eficace și prevenirea reapariției.

GRM la nivel de proiect se aplică UIP, contractanților, lucrătorilor, persoanelor care locuiesc în zona proiectului și va fi menținut pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. GRM se va asigura că toate părțile interesate pot fi implicate în mod eficient în conceperea, punerea în aplicare a proiectului, va oferi personalului proiectului sugestii practice/feedback cu privire la activitățile proiectului, permițându-le să fie mai responsabile, mai transparente și mai receptive. Asigurarea unui proces echitabil și transparent pentru rezolvarea problemelor de la locul de muncă, menținerea unui mediu de lucru pozitiv și respectuos, protejarea lucrătorilor împotriva represaliilor și păstrarea confidențialității, contribuie la îmbunătățirea satisfacției angajaților, rezolvarea conflictelor și menținerea armoniei organizaționale.

Exploatarea  sexuală și abuzul/hărțuirile sexuale (SEA/SH) Mecanismul de soluționare a plângerilor. Proiectul adoptă o abordare cuprinzătoare și centrată pe supraviețuitori pentru tratarea plângerilor sensibile și confidențiale, inclusiv a celor legate de exploatarea sexuală, abuz și hărțuire (SEA/SH), în conformitate cu Nota de bune practici privind SEA/SH a Cadrului social și de mediu al Băncii Mondiale (FSE). Mecanismul de soluționare a reclamațiilor (GM) asigură că supraviețuitorii sunt protejați împotriva stigmatizării, respingerii și represaliilor, oferind în același timp acces în timp util la serviciile de asistență.

Punctele focale SRA și MCS  pentru GRM vor acționa, de asemenea, ca puncte focale SEA/SH. Punctele focale SEA/SH ale proiectului înainte de a primi plângeri din partea supraviețuitorilor SEA/SH ar trebui să furnizeze informații cu privire la obligațiile de raportare obligatorii în temeiul legislației moldovenești, al mandatului GM, inclusiv limitările acestuia și disponibilitatea serviciilor GBV. Acest lucru ar trebui să permită supraviețuitorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză cu privire la lansarea plângerilor oficiale prin intermediul proiectului GM relevant.

Punctele focale SEA/SH ale proiectului în timpul primirii unei plângeri ar trebui să solicite numai următoarele informații:

- natura afirmației – astfel cum a fost exprimată de un supraviețuitor în propriile sale cuvinte, fără interogatoriu direct;

- dacă, din informațiile pe care le deține supraviețuitorul, autorul este asociat proiectului;

- atunci când este posibil, vârsta și sexul unui supraviețuitor; și

- atunci când este posibil, informații din care să reiasă dacă supraviețuitorul a fost direcționat către servicii.

După primirea unei plângeri, punctele focale SEA/SH ale proiectului direcționează cu promptitudine supraviețuitorul către serviciul (serviciile) specializat(e) privind violența bazată pe gen (asistență medicală, juridică, psihosocială, de securitate și de altă natură), după obținerea consimțământului acestuia. Formularul  este atașat ca anexa 3. În cazul în care supraviețuitorul are mai puțin de 18 ani, este necesar consimțământul părinților/tutorelui acestuia. Referirea la servicii depinde de consimțământul, nevoile și alegerile supraviețuitorului.

Lista furnizorilor locali de servicii va fi indicată în timpul implementării proiectului și înainte de începerea oricăror lucrări civile.

Unitățile de implementare a proiectelor (UIP), contractanții și subcontractanții sunt responsabili pentru crearea unui mediu sigur și propice în care supraviețuitorii și membrii comunității să poată raporta incidentele fără teama de represalii, având încredere că autorii vor fi trași la răspundere.

Înainte de luarea unor măsuri suplimentare, beneficiarii plângerilor trebuie să obțină consimțământul explicit al supraviețuitorului. Formularul de consimțământ este atașat ca anexa 3. Pentru a gestiona în mod corespunzător SEA / SH GRM, personalul UIP, punctele focale GBV, contractanții și inginerii de supraveghere vor fi instruiți înainte de a începe orice lucrări civile.

La primirea conformității și a consimțământului din partea supraviețuitorilor, plângerile SEA/SH vor fi înregistrate într-un sistem electronic protejat prin parolă întreținut de punctele focale SRA și MCS GRM, care vor acționa, de asemenea, ca punct focal SEA/SH GRM, asigurând confidențialitatea.

Principalele responsabilități ale punctelor focale SEA/SH includ:

- Recunoașterea și înregistrarea reclamațiilor în jurnalul GM.

- Trimiterea supraviețuitorilor la furnizorii de servicii GBV, cu consimțământul acestora.

- Raportarea incidentelor către autoritățile de aplicare a legii, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, și obținerea consimțământului supraviețuitorilor, după caz.

Pentru a asigura cunoașterea pe scară largă a informațiilor GM privind procedurile de raportare este afișată în locuri publice ușor accesibile, inclusiv site-uri de proiect, birouri municipale, unități de asistență medicală și organizații de servicii GBV. UIP, contractanții și subcontractanții diseminează informații prin cursuri de formare, campanii de sensibilizare și materiale informative.

Contractanții sunt responsabili pentru elaborarea și punerea în aplicare a unei proceduri SEA/SH solide pentru a asigura prevenirea, răspunsul și gestionarea eficace a riscurilor SEA/SH în cadrul proiectului. Această procedură trebuie să se alinieze la mecanismul de soluționare a reclamațiilor (MG) al proiectului și să respecte principiile confidențialității, abordările centrate pe supraviețuitori și respectarea legislației naționale. Contractantul are sarcina de a promova un mediu care încurajează raportarea fără teama de represalii prin diseminarea de informații clare privind canalele de raportare, desfășurarea de campanii de sensibilizare și furnizarea de formare pentru toți lucrătorii cu privire la prevenirea și răspunsul SEA/SH. În plus, contractantul trebuie să instituie un sistem de trimitere promptă a supraviețuitorilor către furnizorii specializați de servicii GBV și să se asigure că toate plângerile SEA/SH sunt înregistrate și tratate în mod corespunzător, cu cea mai mare confidențialitate. De asemenea, se preconizează că contractantul va colabora cu părțile interesate ale proiectului, inclusiv cu UIP și cu inginerii de supraveghere, pentru a menține un mecanism cuprinzător și accesibil de soluționare a reclamațiilor, asigurând în același timp respectarea cerințelor obligatorii de raportare și a protocoalelor privind consimțământul supraviețuitorilor. Procedura mai detaliată va fi elaborată în ESMP și ESMP contractant.

Jurnalul plângerilor

Este important ca toate plângerile, inclusiv cele anonime, să fie înregistrate în scris și stocate într-o bază de date.  Fiecărei plângeri ar trebui să i se atribuie un număr de referință individual și să se finalizeze acțiunile urmărite și înregistrate în mod corespunzător. Toate plângerile depuse vor fi înregistrate/înscrise într-un registru/o bază de date unică. Plângerile primite direct de la nivel local vor fi, de asemenea, trimise către SRA/MCS pentru a fi înregistrate în registrul unic. SRA/MCS va fi punctul focal al acestui proiect. Astfel, SRA/MCS va colecta nemulțumirile și le va direcționa în continuare la nivel local sau la nivelul Proiectului pentru examinare și soluționare în funcție de subiectul și localizarea nemulțumirii.

În cadrul proiectului va fi dezvoltată o bază de date simplă pentru gestionarea și monitorizarea nemulțumirilor. Documentația privind plângerile va include:

•	numele și datele de contact ale reclamantului;

•	data și natura plângerii;

•	grupul însărcinat cu soluționarea plângerii;

•	orice acțiuni subsecvente întreprinse;

•	propunerea de soluționare a plângerii; și

•	modul și momentul în care deciziile relevante privind proiectele au fost comunicate reclamanților.

Pentru nemulțumirile verbale, reclamantului i se va sugera să utilizeze numărul de telefon pentru a înregistra un mesaj verbal.  Proiectul va facilita, de asemenea, acordarea de asistență reclamantului în transcrierea unei plângeri scrise, după caz.   Pentru a asigura incluziunea și accesibilitatea, permițând tuturor să participe efectiv la procesul de depunere a plângerilor, ambele instituții dispun de o linie telefonică de urgență unde cetățenii își pot înregistra plângerile verbal, pe care personalul o poate documenta ulterior în scris.

Registrul de reclamații va fi transmis Băncii trimestriale pentru revizuire. Modelul jurnalului GRM este atașat ca anexa 2.

Consolidarea sensibilizării și a capacităților

Vor fi elaborate materiale de comunicare dedicate, cum ar fi pamflete și afișe GRM, pentru a-i ajuta pe locuitorii din zonă să se familiarizeze cu canalele și procedurile de soluționare a reclamațiilor. Un ghid/manual GRM va fi, de asemenea, pregătit pentru SIMC-uri, iar casetele de sugestii vor fi instalate în fiecare comunitate afectată, asigurându-se că plângerile anonime ar putea fi, de asemenea, trimise.

Site-ul UIP va oferi informații clare cu privire la modul în care părțile interesate pot transmite feedback, întrebări, observații, preocupări și nemulțumiri. Acesta va oferi, de asemenea, opțiunea de a depune plângeri în format electronic. În plus, site-ul va include detalii cu privire la modul în care funcționează comitetul GRM, inclusiv procesele și termenele sale.

Informațiile despre mecanismul de soluționare a reclamațiilor vor fi disponibile pe platforma online și vor fi incluse în comunicările efectuate cu părțile interesate ale proiectului prin metodele și instrumentele de comunicare care fac parte din acest plan de implicare a părților interesate și din planul de comunicare din cadrul proiectului, inclusiv e-mailuri, site-uri web, ateliere, reuniuni, consultări etc.

Punctele focale SRA/MCS GRM vor instrui alți membri ai echipei și departamente cu privire la aceste procese și principii de tratare a reclamațiilor.

Monitorizarea și raportarea cu privire la punerea în aplicare a GRM

Politicile, procedurile și actualizările periodice ale sistemului GRM vor fi puse la dispoziția tuturor părților interesate. Punctele focale GRM vor urmări și monitoriza periodic stadiul plângerilor pentru a se asigura că toate plângerile sunt soluționate în termenul stabilit.

SRA este responsabilă de integrarea și consolidarea tuturor plângerilor legate de proiecte primite într-un singur raport de la toate canalele și nivelurile, care să fie transmis periodic Băncii Mondiale, astfel cum se prevede în ESCP.   Punctul focal MCS va pregăti rapoarte periodice cu privire la GRM și le va transmite SRA..

Agențiile respective vor publica, de asemenea, rapoarte pentru toate părțile interesate.  Rapoartele vor conține următoarele informații:

- Statutul înființării GRM (proceduri, personal, acțiuni de sensibilizare etc.)

- date cantitative privind numărul de plângeri primite, numărul de plângeri relevante și numărul de plângeri soluționate;

- Date calitative privind tipul de reclamații și răspunsuri furnizate, probleme nerezolvate;

- timpul necesar pentru soluționarea plângerilor;

- orice probleme cu care se confruntă procedurile/personalul sau utilizarea;

- Factori care pot afecta utilizarea sistemului de feedback GRM/beneficiar;

- Orice măsuri corective sugerate/adoptate și satisfacția reclamanților.

GRM la nivel de proiect va fi menținut pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. GRM se va asigura că toate părțile interesate pot fi implicate în mod eficient în conceperea, punerea în aplicare a proiectului, va oferi personalului proiectului sugestii practice/feedback cu privire la activitățile proiectului, permițându-le să fie mai responsabile, mai transparente și mai receptive.

Punctele focale SRA / MCS vor pregăti rapoarte periodice pentru a analiza tendințele, pentru a identifica problemele sistemice și pentru a sugera îmbunătățiri ale procesului de tratare a reclamațiilor.

Proiectul de extindere a Platformei ZCV Giurgiulești este o inițiativă esențială de îmbunătățire a infrastructurii, menită să consolideze capacitatea comercială a Moldovei. Proiectul se aliniază la standardele de mediu, sociale și de reglementare, asigurând dezvoltarea durabilă, atenuând în același timp riscurile potențiale. Punerea în aplicare a unor strategii cuprinzătoare de atenuare și monitorizare va contribui la un proces vamal mai sigur și mai eficient, protejând în același timp mediul și comunitățile locale.

Listă de verificare ESMP specifică sitului pentru activitățile de lucrări la scară mică

| PARTEA 1: INSTITUȚIONALĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Țara/orașul/regiunea | Republica Moldova / raionul Cahul / satul Giurgiulești |  |  |  |
| Titlul proiectului | Proiectul Conectivitate Rurală în Moldova |  |  |  |
| Domeniul de aplicare al proiectului și al activității | Componenta B: Facilitarea comerțului și extinderea culoarelor de solidaritate (puncte de trecere a frontierei). EXTINDEREA/DEZVOLTAREA ZONEI DE CONTROL VAMAL GIURGIULEȘTI EXISTENTE (MD) |  |  |  |
| Aranjamente instituționale (nume și contacte) | Coordonator de proiect BM Mesfin Wodajo Jijo, mjijo@worldbank.org / Elena Lungu, elungu@worldbank.org | Managementul de proiect Corneliu Croitoru, corneliu.croitoru@customs.gov.md | Contrapartida locală și/sau destinatarul Tatiana Trofimov, tatiana.trofimov@customs.gov.md Veaceslav Vladicescu, v.vladicescu@gmail.com |  |
| Modalități de punere în aplicare (nume și contacte) | Supravegherea: ________________ ( a se completa de către contractant) | Supravegherea contrapărții locale (dacă este cazul) _______________ (a se completa de către contractant) | Supravegherea inspectoratului local (dacă este cazul) ---- | Persoană de contact: ____________ (se completează de către contractant) |
| DESCRIEREA SITE-ULUI |  |  |  |  |
| Denumirea sitului | Lucrări de extindere/modernizare a parcării existente în Giurgiulești-(MD) |  |  |  |
| Descrierea locației amplasamentului | Platforma de control a Serviciului Vamal Giurgiulești este situată la aproximativ 3 kilometri de punctele de trecere a frontierei Moldova-România și Moldova-Ucraina, pe ruta Cahul-Giurgiulești. Situl se află în afara zonei construite a satului Giurgiulești din districtul Cahul și se întinde pe un teren aflat în proprietatea guvernului de aproximativ 1,27 hectare. Zona este înconjurată de terenuri agricole și pășuni, râul Prut fiind situat la 470 de metri distanță. Un deal și o parcelă forestieră din apropiere oferă tampoane naturale. Cele mai apropiate structuri rezidențiale din satul Giurgiulești se află la aproximativ 780 de metri distanță, asigurând o perturbare directă minimă. Destinată inițial pentru 60 de camioane, platforma găzduiește în prezent aproximativ 30 de vehicule și este parțial pavată. Modernizările planificate includ betonarea completă a platformei, instalarea de instalații sanitare moderne, scara camioanelor, fântâna arteziană, drenajul, iluminatul și sistemele electronice de așteptare, menite să ușureze congestia și să îmbunătățească condițiile pentru șoferi și rezidenții locali. |  |  |  |
| Cine deține pământul? | Statul, Guvernul |  |  |  |
| Descriere geografică | Platforma de control a Serviciului Vamal Giurgiulești este situată geografic în partea de sud a Republicii Moldova, în cadrul raionului Cahul, la aproximativ 3 kilometri nord-est de punctele de trecere a frontierei Giurgiulești cu România (Giurgiulești-Galați) și Ucraina (Giurgiulești-Reni). Situl se află de-a lungul drumului național R34, care leagă orașul Cahul de portul și facilitățile vamale din Giurgiulești. Platforma este situată în afara zonei construite a satului Giurgiulești, pe o câmpie ușor ridicată, mărginită de terenuri agricole și pășuni. Râul Prut, care formează granița naturală cu România, este situat la aproximativ 470 de metri vest de sit, cu un deal și o parcelă forestieră care servesc drept bariere naturale topografice și vizuale. Peisajul înconjurător este rural, fără zone naturale protejate sensibile în imediata vecinătate. Situl se află pe teritoriul cel mai sudic al Moldovei, în apropierea singurului acces direct al țării la fluviul Dunărea și la porturile maritime prin Portul Internațional Liber Giurgiulești. |  |  |  |
| LEGISLAȚIE |  |  |  |  |
| Identificați legislația națională & autorizațiile care se aplică activității proiectului | Legea privind protecția mediului nr. 1515-XII din 16.06.1993 – Stabilește cadrul juridic general pentru protecția mediului în Republica Moldova. Legea privind evaluarea impactului asupra mediului nr. 86 din 29.5.2014 – Necesită o evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele publice și private care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice nr. 10-XVI din 3.2.2009 – Asigură protecția sănătății populației, relevantă pentru evaluarea condițiilor sanitare și a proximității față de zonele rezidențiale. Legea privind deșeurile nr. 209 din 29.07.2016 – Reglementează gestionarea deșeurilor, relevantă pentru manipularea deșeurilor din construcții și din exploatare. Legea privind accesul la informațiile de interes public nr. 982-XIV din 11.05.2000 – Asigură transparența și accesul la informațiile despre mediu. Permisele necesare pentru proiect - Certificat de urbanism pentru proiectare – Confirmă conformitatea sitului cu cerințele de amenajare teritorială și urbană. - Autorizație de mediu / Autorizație de mediu – Necesar pe baza constatărilor evaluării impactului asupra mediului. - Autorizație de construcție – Eliberat de autoritatea publică locală după aprobarea proiectului tehnic. - Autorizație de racordare la utilități (alimentare cu apă, canalizare, electricitate) – Necesar pentru conectarea sitului la infrastructura publică existentă. |  |  |  |
| CONSULTAȚII PUBLICE |  |  |  |  |
| Identificarea momentului/locului în care a avut loc procesul de consultare publică | Consultarea publică inițială pentru proiectul platformei de parcare Giurgiulești s-a desfășurat la 18 aprilie 2024, ca parte a procesului ESIA. Constatările din lista de verificare a ESMP și SIMC au fost stabilite la 2 aprilie 2025. Ambele întâlniri au avut loc în incinta Primăriei Giurgiulești. |  |  |  |

| PARTEA 2: SCREENING al MEDIULUI ȘI SOCIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea sitului va include/implica oricare dintre următoarele probleme și/sau impacturi potențiale: | Activitate și exemple de probleme și/sau impacturi potențiale | Statutul Dacă da pentru orice | Referințe suplimentare |
|  | - Reabilitarea clădirilor - Traficul de vehicule specific sitului - Creșterea prafului și a zgomotului de la demolări și/sau construcții - Deșeuri din construcții | [ ] Da [ X] Nu | A se vedea secțiunea B de mai jos |
|  | Sistem individual de tratare a apelor reziduale - Efluenți și/sau evacuări în apele receptoare | ] Da [[X] Nu | A se vedea secțiunea C de mai jos |
|  | Materiale periculoase sau toxice - Îndepărtarea și eliminarea deșeurilor toxice și/sau periculoase din demolări și/sau din construcții Depozitarea uleiurilor și lubrifianților pentru mașini | [ ] Da [X] Nu | A se vedea secțiunea D de mai jos. |
|  | Siguranța traficului și a pietonilor - Traficul de vehicule specific sitului - Situl se află într-o zonă populată | [ ] Da [X] Nu | A se vedea secțiunea E de mai jos. |
|  | Impactul social - Protecția lucrătorilor - Riscul traficului de persoane - Implicarea în procesul decizional | [ ] Da [X] Nu | A se vedea secțiunea F de mai jos. |

| PARTEA 3: MĂSURI DE SOLUȚIONARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVITATE | IMPACT | PRACTICI BUNE PENTRU MĂSURI DE SOLUȚIONARE | ENTITATEA RESPONSABILĂ PENTRU IMPLEMENTARE |
| - Condiții generale | Notificarea și siguranța lucrătorilor | - Inspectoratele locale de construcții și mediu și comunitățile au fost informate cu privire la activitățile viitoare - Publicul a fost informat cu privire la opere printr-o notificare corespunzătoare în mass-media și/sau pe site-uri accesibile publicului (inclusiv pe site-ul operelor) - Toate autorizațiile necesare din punct de vedere legal (pentru a include, fără a se limita la utilizarea terenurilor, utilizarea resurselor, dumpingul, autorizația de inspecție sanitară) au fost achiziționate pentru construcție și/sau reabilitare - Toate lucrările vor fi efectuate într-o manieră sigură și disciplinată, concepută pentru a minimiza impactul asupra rezidenților vecini și a mediului înconjurător. - EIP ale lucrătorilor vor respecta bunele practici internaționale (întotdeauna hardhats, după caz, măști și ochelari de protecție, hamuri și cizme de siguranță). - Semnalizarea adecvată a amplasamentelor va informa lucrătorii cu privire la normele și reglementările esențiale care trebuie respectate. - Organizarea zonelor de hidratare și de odihnă umbrite pentru lucrători. - Desfășurarea instruirii privind siguranța la fața locului. - Disponibilitatea truselor de prim ajutor, pregătirea pentru situații de urgență și accesul la trusele de prim ajutor. - Instalarea panourilor informative pentru proiect pe site-uri. - Aplicarea Codului de conduită pentru toți lucrătorii și contractanții pentru a asigura un comportament respectuos și sigur la fața locului. - Desfășurarea de cursuri de sensibilizare privind SEA/SH (exploatarea sexuală, abuzul și hărțuirea) pentru lucrători. - Asigurarea instituirii unui canal accesibil, confidențial și bine comunicat de depunere a plângerilor atât pentru lucrători, cât și pentru membrii comunității. | Contractantul |
| - Activități generale de reabilitare și/sau construcții | Calitatea aerului | - În timpul demolării interioare utilizați resturi-șuturi deasupra primului etaj - Păstrați resturile de demolare în zona controlată și pulverizați cu ceață de apă pentru a reduce praful de resturi - Suprimarea prafului în timpul găuririi pneumatice/distrugerii pereților prin pulverizarea continuă a apei și/sau instalarea de carcase cu ecran de praf la fața locului - Păstrați mediul înconjurător (trasee laterale, drumuri) fără resturi pentru a minimiza praful - Nu va exista o ardere deschisă a materialelor de construcție / a deșeurilor la fața locului - Nu va exista o ralanti excesivă a vehiculelor de construcție pe șantiere - Resturile vor fi transportate în condiții de siguranță și într-un transport acoperit | Contractantul |
|  | Zgomot și vibrații | - Zgomotul produs de construcții va fi limitat la perioadele limitate convenite în autorizație. Munca de noapte va fi evitată și, dacă este necesar, trebuie obținute permise relevante, iar publicul trebuie informat. - În timpul funcționării, capacele motoarelor generatoarelor, compresoarelor de aer și ale altor echipamente mecanice alimentate trebuie închise, iar echipamentele trebuie amplasate cât mai departe posibil de zonele rezidențiale. - Furnizarea de echipamente individuale de protecție (EIP) tuturor lucrătorilor | Contractantul |
|  | Calitatea apei | - Situl va stabili măsuri adecvate de control al eroziunii și al sedimentelor pentru a preveni deplasarea sedimentelor în afara sitului și provocarea de turbidități excesive în cursurile de apă și râurile din apropiere. - Materialele depozitate și deșeurile depozitate în exterior trebuie să fie amplasate pe suprafețe de beton sau asfaltate cu sistemul de colectare sau să fie complet acoperite și protejate de condițiile meteorologice. - Asigurarea măsurilor de prevenire a deversării de combustibili și uleiuri și de alte substanțe toxice sau periculoase în sol și în sistemele de canalizare. - Instituirea interdicției de spălare a mașinilor și mecanismelor pe șantierul de construcții | Contractantul |
|  | Gestionarea deșeurilor | - Vor fi identificate căile și amplasamentele de colectare și eliminare a deșeurilor pentru toate tipurile majore de deșeuri preconizate a fi generate de activitățile de demolare și de construcție. - Deșeurile minerale provenite din construcții și demolări vor fi separate de deșeurile generale, organice, lichide și chimice prin sortare la fața locului și vor fi depozitate în recipiente adecvate. - Deșeurile din construcții vor fi colectate și eliminate în mod corespunzător de către colectori autorizați - Evidențele privind eliminarea deșeurilor vor fi păstrate ca dovadă a unei gestionări adecvate, astfel cum a fost concepută. - Ori de câte ori este posibil, contractantul va reutiliza și va recicla materiale adecvate și viabile (cu excepția azbestului) | Contractantul |
|  | Vegetație (arbori, tufișuri, iarbă) | - Organizarea lucrărilor de construcție fără îndepărtarea și deteriorarea vegetației locale, ori de câte ori este posibil - Instituirea interdicției de călătorie și de parcare a mijloacelor de transport în afara drumurilor și platformelor alocate în acest scop - Protejarea vegetației locale care a rămas pe șantier cu protecții din lemn | Contractantul |
|  | Excavare de șanțuri Șanț deschis | - Trebuie luate măsuri de siguranță adecvate pentru săpături și lucrări subterane: (a) utilizarea unui suport sau a unui terasament adecvat; (b) să prevină pericolele pe care le implică căderea unei persoane, a unor materiale sau obiecte sau inundațiile; (c) să asigure o ventilație suficientă la toate posturile de lucru, astfel încât să asigure o atmosferă respirabilă care să nu fie periculoasă sau dăunătoare pentru sănătate; alte măsuri de siguranță specifice. - Înainte de începerea săpăturilor, trebuie luate măsuri pentru a identifica și a reduce la minimum orice pericol cauzat de cablurile subterane și de alte sisteme de distribuție. - Trebuie prevăzute căi sigure de intrare și ieșire din excavare. - Piloți de pământ, materiale și vehicule în mișcare trebuie să fie ținute departe de excavare; dacă este necesar, trebuie construite bariere adecvate. | Contractantul |
| - Sistem individual de tratare a apelor reziduale | Calitatea apei | - Abordarea manipulării deșeurilor sanitare și a apelor uzate de pe șantiere (instalare sau reconstrucție) trebuie aprobată de autoritățile locale - Înainte de a fi evacuați în apele receptoare, efluenții din sistemele individuale de epurare a apelor uzate trebuie epurați pentru a îndeplini criteriile minime de calitate privind epurarea apelor uzate. - Monitorizarea noilor sisteme de ape uzate (înainte/după) va fi efectuată | MCS |
| - Substanțe toxice | Gestionarea azbestului | - În cazul în care azbestul se află pe amplasamentul proiectului, marcați în mod clar ca material periculos - Atunci când este posibil, azbestul va fi izolat și sigilat în mod corespunzător pentru a minimiza expunerea. - Azbestul înainte de îndepărtare (dacă îndepărtarea este necesară) va fi tratat cu un agent de umezire pentru a reduce la minimum praful de azbest - Azbestul va fi manipulat și eliminat de profesioniști calificați și cu experiență - Dacă materialul de azbest este depozitat temporar, deșeurile ar trebui să fie bine închise în interiorul containerelor închise și marcate în mod corespunzător. - Azbestul eliminat nu va fi reutilizat. | Contractant / MCS |
|  | Gestionarea deșeurilor toxice/periculoase | - (a) Depozitarea temporară la fața locului a tuturor substanțelor periculoase sau toxice se va face în recipiente sigure, etichetate cu detalii privind compoziția, proprietățile și informațiile de manipulare. - (b) Recipientele cu substanțe periculoase trebuie plasate într-un recipient etanș pentru a preveni scurgerile și percolarea. - (c) Deșeurile sunt transportate de transportatori special autorizați și eliminate într-o instalație autorizată. - (d) Vopselele cu ingrediente toxice sau solvenți sau vopselele pe bază de plumb nu vor fi utilizate | Contractantul |
| - Siguranța traficului și a pietonilor | Pericole directe sau indirecte pentru traficul public și pietoni cauzate de activitățile de construcție | - În conformitate cu reglementările naționale, contractantul se va asigura că șantierul de construcții este securizat în mod corespunzător și că traficul legat de construcții este reglementat. Aceasta include, dar nu se limitează la: - Semnalizare, semne de avertizare, bariere și devieri ale traficului: site-ul va fi vizibil în mod clar, iar publicul va fi avertizat cu privire la toate pericolele potențiale - Sistemul de management al traficului și instruirea personalului, în special pentru accesul la amplasament și traficul intens din apropierea amplasamentului. Furnizarea de pasaje și treceri sigure pentru pietoni în cazul în care traficul de construcții interferează. - Adaptarea programului de lucru la modelele de trafic local, de exemplu evitarea activităților majore de transport în timpul orelor de vârf sau al perioadelor de deplasare a animalelor - Gestionarea activă a traficului de către personal instruit și vizibil la fața locului, dacă este necesar pentru trecerea sigură și convenabilă pentru public. - Asigurarea accesului sigur și continuu la spațiile de birouri, magazine și reședințe în timpul activităților de renovare, în cazul în care clădirile rămân deschise publicului. | Contractantul |
|  | Riscuri sociale indirecte potențiale (construcție și exploatare timpurie) | - Măsuri de atenuare pentru perioada pre-bypass (construcție și exploatare timpurie) - Instalați semnalizare temporară, denivelări de viteză și bariere pe drumurile din sat pentru a descuraja intrarea neautorizată a camioanelor, limitele de viteză fiind reduse la 30-40 km/h în zonele rezidențiale. - Coordonarea cu poliția locală pentru intensificarea patrulelor și aplicarea restricțiilor privind camioanele (de exemplu, amenzi pentru camioanele non-locale care utilizează drumurile din sat). - Monitorizați zilnic volumele camioanelor în timpul construcției și exploatării timpurii, utilizând sisteme electronice de așteptare pentru a eșalona camioanele în afara satului și pentru a preveni parcarea supraîncărcată. - Desfășurați campanii de sensibilizare a comunității (de exemplu, prin intermediul reuniunilor SIMC) pentru a informa rezidenții cu privire la schimbările de trafic și pentru a oferi actualizări în timp real cu privire la progresul construcției. | -Contractantul - MCS -Poliția rutieră |
| - Securitate socială/Impacturi sociale | Angajamentul comunității. Riscurile lipsei de informații sau ale dezinformării | - activități de implicare a părților interesate, inclusiv implicarea grupurilor vulnerabile; Planificarea acestor activități. - Partajarea periodică a actualizărilor proiectului; implicarea liderilor locali și a grupurilor vulnerabile. - Documentarea feedback-urilor și luarea în considerare a observațiilor părților interesate. | MCS |
|  | Procesul de soluționare a reclamațiilor. Riscurile unor preocupări nesoluționate | - Mecanismul confidențial de soluționare a reclamațiilor. - Soluționarea în timp util a plângerilor, documentarea adecvată a acestora și comunicarea periodică cu privire la rezultate. Să se asigure că plângerile anonime sunt tratate cu aceeași diligență și capacitate de reacție. | - Contractantul - MCS |
|  | Angajarea forței de muncă locale. Riscurile oportunităților inegale | - Promovarea practicilor de angajare incluzive. - Prioritizarea lucrătorilor locali acolo unde este posibil. - Asigurarea unor criterii transparente privind locurile de muncă și a unei remunerări egale pentru muncă egală. | Contractantul |
|  | Interacțiunea dintre muncitori și membrii comunității. Riscurile incidentelor SEA/SH | - Desfășurarea de cursuri de formare în domeniul prevenirii SEA/SH. - Aplicarea codului de conduită. - Monitorizarea comportamentului lucrătorilor prin supravegherea amplasamentului și mecanisme de raportare. | - Contractantul - MCS |
|  | Recrutarea lucrătorilor și afluxul de forță de muncă. Riscurile traficului de persoane (TIP), riscurile muncii forțate | - Verificarea furnizorilor de forță de muncă pentru practici etice; - punerea la dispoziția lucrătorilor a unor contracte redactate într-o limbă (sau într-o traducere egală) pe care aceștia o înțeleg; - Asigurarea liberei circulații a lucrătorilor și a accesului la mecanisme de soluționare a reclamațiilor. | - Contractantul - MCS |
|  | Măsuri de atenuare pentru etapa operațională (post-bypass): | - Obligativitatea utilizării exclusive a șoselei de centură pentru toate camioanele de tranzit care se îndreaptă spre frontieră/port/platformă prin intermediul reglementărilor naționale actualizate în materie de trafic (de exemplu, interzicerea vehiculelor grele >7,5 tone pe vechiul R34 prin sat, cu excepția livrărilor locale). - Instalați semnalizare permanentă la intersecțiile cheie (de exemplu, „Obligatoriu de trecere pentru camioane – Se aplică amenzi”) și indicatoare electronice cu mesaje variabile (VMS) integrate cu sistemul de așteptare al platformei pentru a direcționa camioanele în mod dinamic. - Instalați o cameră de monitorizare a traficului și impuneți limite de viteză (de exemplu, 40 km/h) pe orice segmente locale permise, cu camere de monitorizare a vitezei sau verificări radar. - Promovarea actualizărilor de rutare GPS (de exemplu, prin parteneriate cu aplicații de navigație, cum ar fi Google Maps / Waze) în mod implicit la bypass pentru vehiculele grele. - Stabilirea unui protocol comun de aplicare a legii, care să includă puncte de control aleatorii și amenzi pentru încălcări, pentru a descuraja utilizarea comenzilor rapide. - Continuarea implicării comunității prin intermediul Comitetului de monitorizare a impactului social (SIMC), cu reuniuni bianuale pentru revizuirea datelor privind traficul și ajustarea măsurilor pe baza feedbackului. | - MCS - Poliția rutieră |

Planul de monitorizare

Aspectele sociale și de mediu incluse în măsurile de atenuare sunt monitorizate și supravegheate de inginerul supraveghetor, de contractanți și de UIP. Deși se preconizează că impactul social și de mediu va fi scăzut până la moderat, se preconizează că potențialele efecte negative de mediu și sociale vor fi prevenite sau atenuate în cursul etapelor de construcție și de exploatare. Sistemele de monitorizare socială și de mediu încep din faza de pregătire a subproiectului și trec prin faza de exploatare pentru a preveni impactul negativ al proiectului și pentru a observa eficacitatea măsurilor de atenuare. Acest sistem ajută UIP, MCS și BM să evalueze succesul atenuării ca parte a supravegherii proiectului și permite luarea unei măsuri atunci când este necesar. Sistemul de monitorizare oferă asistență tehnică și supraveghere atunci când este necesar, detectarea timpurie a condițiilor legate de măsurile de atenuare, urmărește rezultatele atenuării și furnizează informații cu privire la progresele înregistrate de proiect.

Pentru a se asigura că planul de atenuare este pus în aplicare în mod eficient, lista de verificare ESMP conține un plan de monitorizare (prezentat mai jos) care prevede: (a) detalii privind măsurile de monitorizare, inclusiv parametrii care trebuie măsurați, metodele care trebuie utilizate, frecvența măsurătorilor; și (b) proceduri de monitorizare și raportare pentru (i) a asigura detectarea timpurie a condițiilor care necesită măsuri speciale de atenuare și (ii) a furniza informații cu privire la progresele și rezultatele atenuării.

Monitorizarea impactului include calitatea apei și a aerului, zgomotul etc. specific fazei de construcție este responsabilitatea contractantului, iar monitorizarea operațională este responsabilitatea UIP MCS. Costurile aferente activităților de monitorizare în faza de construcție a subproiectului sunt incluse în costurile contractantului pentru lucrările civile propuse.

Monitorizarea conformității. În plus față de activitățile de supraveghere și monitorizare care urmează să fie efectuate de contractant și de UIP MCS, măsurile propuse pentru monitorizarea conformității pentru etapele de construcție și exploatare trebuie să fie efectuate, de asemenea, de către organismele de stat autorizate: (a) Agenția de Mediu care răspunde de aspectele legate de autorizațiile de mediu și de alte documente juridice; (b) Inspectoratul de Stat în Construcții, care este responsabil de supravegherea generală a lucrărilor de construcții; și (c) autoritățile municipale de mediu, responsabile cu supravegherea mediului și cu activitățile de monitorizare. Inspecțiile pe șantierele de construcții se numără printre sarcinile personalului acestor autorități și sunt acoperite din bugetele proprii.

Indicatori de monitorizare

- Calitatea aerului: Eficacitatea controlului prafului și al emisiilor

- Monitorizarea lunară a volumului de trafic pe drumurile din sat (de exemplu, prin contoare sau camere de trafic) pentru a detecta utilizarea neautorizată a camioanelor.

- Semnalizare permanentă la intersecții cheie (de exemplu, „Obligatoriu de trecere pentru camioane – Se aplică amenzi”) și indicatoare electronice cu mesaje variabile (VMS) integrate cu sistemul de așteptare al platformei pentru a direcționa camioanele.

- Niveluri de zgomot: Respectarea pragurilor de zgomot permise

- Evacuări de apă: Testarea periodică a calității efluenților

- Impactul asupra traficului: Eficacitatea măsurilor de atenuare

- Numărul de încălcări ale normelor privind camioanele sancționate; reducerea procentuală a traficului de camioane din sate după ocolire (obiectiv: >80%); punctajele primite de la rezidenți cu privire la impactul asupra traficului.

- Eliminarea deșeurilor: Colectarea și urmărirea corespunzătoare a fluxurilor de deșeuri

- Conformitatea cu normele de siguranță a lucrătorilor: Inspecții periodice ale PPE și controale de siguranță la fața locului

- Securitatea socială și impactul: numărul și tipul plângerilor primite și soluționate;

- Numărul de reuniuni/cursuri de formare privind riscurile de atenuare socială (CoC, SEA/SH, TiP etc.);

- Feedback din partea comunității cu privire la implicare;

- Gestionarea apelor pluviale: Eficiența sistemelor de drenaj

- Protecția biodiversității: Monitorizarea perturbărilor habitatelor

Responsabilitatea punerii în aplicare

- Contractantul: Executarea tuturor măsurilor de atenuare

- Inginer de supraveghere: Inspecții periodice la fața locului și verificări ale conformității

- Autoritățile locale de mediu: Monitorizarea calității apei și a aerului

Calendarul de raportare

- Rapoarte lunare: Transmis de contractant către SGC

- Inspecții trimestriale: Condusă de Inspectoratul de Mediu

- Evaluarea anuală: Realizat de echipa de proiect a Băncii Mondiale

TABEL DE MONITORIZARE

| Faza | Ce anume | În cazul în care | În ce mod | Când | De ce | Costul | Cine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preconstrucție | Planificarea accesului la amplasament, gestionarea traficului, disponibilitatea instalațiilor de eliminare a deșeurilor, instalarea panourilor | La și în jurul site-ului proiectului | Revizuirea planurilor de proiect, inspecția pe teren, verificarea documentelor | O dată înainte de începerea construcției | Asigurarea conformității juridice, a accesului în condiții de siguranță și a pregătirii pentru construcție | Marginal, în cadrul bugetului proiectului | Contractant, inginer, UIP, APL |
| Construcții | Inventarul materialelor periculoase (de exemplu, azbest), siguranța materialelor de construcții (de exemplu, vopsele, solvenți) | Magazinul / șantierul / șantierul contractantului | Inspecție vizuală, cercetare în baze de date cu materiale toxice, teste de laborator, dacă este necesar | Înainte de începerea lucrărilor de reabilitare / Înainte de aprobarea materialului | Prevenirea riscurilor pentru sănătate și mediu | marginală; cont special de analiză la PMU, dacă este necesar | Contractant, inginer, UIP |
| Construcții | Praf (PM10, PM2.5), zgomot (dB), evacuarea apelor uzate, tipuri și volume de deșeuri | Șantier de construcții, perimetru, comunitate din apropiere | Controale vizuale, contoare/senzori, bușteni pentru transportul deșeurilor | Zilnic sau continuu în timpul activității | Minimizarea neplăcerilor, asigurarea conformității cu standardele de siguranță/mediu | Inclus în bugetul contractantului | Contractant, inginer, consultant de mediu |
| Construcții | Sănătatea și siguranța în Comunitate (de exemplu, incidente de trafic, semnalizare), gestionarea reclamațiilor, formare în domeniul SEA/SH și CoC | Drumuri de acces, comunitate, locații ale părților interesate | Inspecție, înregistrări de formare, revizuirea jurnalului de reclamații | Lunar și în timpul incidentelor / Trimestrial pentru formare | Promovarea unui mediu sigur și favorabil incluziunii, răspunsul la riscurile sociale | Inclus în bugetul UIP/contractantului | Contractant, UIP, Specialist în domeniul social |
| Construcție și amplificare; Exploatare timpurie (Pre-Bypass) | Gestionarea traficului: semnalizare, denivelări de viteză, bariere; restricții privind camioanele; aplicarea limitelor de viteză (30-40 km/h); monitorizarea zilnică a fluxurilor de camioane; campanii de sensibilizare a comunității. | Drumurile satului Giurgiulești, accesul la peron și intersecțiile R34/M3. | Numărarea zilnică a traficului, monitorizarea electronică a sistemului de așteptare, patrule de poliție, întâlniri SIMC/comunitate, revizuiri ale jurnalului de reclamații | De la începutul construcției până la punerea în funcțiune a șoselei de centură M3 (decembrie 2025). | Prevenirea creșterii traficului de camioane prin sat; reducerea zgomotului, a prafului, a vibrațiilor și a riscurilor la adresa siguranței; să răspundă preocupărilor comunității. | Inclus în bugetul operațional al contractantului/UIP | Contractant, UIP, APL (executare la nivel local), ANR (coordonare). |
| Operațiune (post-bypass) | aplicarea utilizării obligatorii a șoselei de centură; instalarea semnalizării permanente și a VMS; Actualizări de rutare GPS; puncte de control aleatorii ale poliției; Implicarea comunității prin SIMC. | Vechiul R34 prin satul Giurgiulești, intersecții de ocolire, intrarea pe platformă. | Monitorizarea lunară a traficului (contoare/camere video), examinarea trimestrială a reclamațiilor, sondaje privind rezidenții, evidențe privind aplicarea legii, reuniuni SIMC. | La punerea în funcțiune a by-pass-ului (2026 înainte, continuu). | Asigurați-vă că camioanele utilizează bypass-ul, reduceți traficul rezidual din sate (obiectiv de reducere >80%), mențineți siguranța și satisfacția comunității. | Inclus în bugetul operațional | MCS (operațiuni pe platformă/sistem de așteptare), ANR (semnalizare/reglementări), Poliția locală (aplicare), APL (legătură, SIMC) |
| Funcționare | Starea apelor pluviale și de suprafață, întreținerea instalațiilor sanitare, satisfacția comunității | Site-ul platformei și zonele de drenaj înconjurătoare | Inspecții, sondaje în rândul utilizatorilor, formulare de feedback | Trimestrial pentru apă/drenaj, Lunar pentru salubritate, Anual pentru feedback | Asigurarea funcționării în condiții de siguranță, a bunăstării utilizatorilor, a implicării continue a părților interesate | Costuri operaționale | Serviciul vamal, operatorul instalației |
| Funcționare | Plângeri primite/soluționate, feedback din partea comunității cu privire la performanța platformei | Comunitate, registrul reclamațiilor UIP | Revizuirea jurnalului, reuniuni, formulare de feedback | Lunar (plângeri), anual (angajament) | Adresați-vă preocupărilor comunității, asigurați un serviciu receptiv | Inclus în bugetul operațional | UIP, Serviciul Vamal, Consultant Social |

Anexa 1

Procesul-verbal al reuniunilor Proiect preliminar de ESIA

Procesul-verbal al reuniunii

Consultări publice pentru

SEP, RPF, LMP și Preliminary Environmental &Amp; Evaluarea impactului social pentru PCF și drumurile de acces

|  | Data | 31.01.2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Timp | 12.20-13.20 |  |  |  |  |  |
|  | Locul de amplasare | Spațiile APL Giurgiulești |  |  |  |  |  |
|  | Consultanți/moderatori | Veaceslav Vladicescu |  |  |  |  |  |
|  | Numărul de participanți | 29 |  |  |  |  |  |
|  | Subiecte prezentate de Consultant (inclusiv PPT) | - Informații generale despre scopul documentației pachetului E&S (SEP, RPF, LMP, ESIA preliminară) - Informații generale despre proiectul propus - Elemente cunoscute detaliate ale proiectului în zona localității - Etapele următoare ale MRCP - Implicarea pozitivă a proiectului în comunitate prin intermediul cartelelor SIM - Impacturi posibile identificate specifice asupra mediului și a populației - Măsuri specifice de atenuare propuse. - Mecanismul de reparare a reclamațiilor - Informații de contact ale părților interesate (SRA, MIRD, MCS, MF, BM) |  |  |  |  |  |
|  | Întrebările adresate și/sau propunerile primite de la participanți: |  |  | Răspunsurile/comentariile moderatorilor/consultanților: |  |  |  |
| 1 | Ce echipamente urmează să fie instalate pe platforma MCS? |  |  | A furnizat lista exhaustivă a tipurilor de echipamente și lucrări care vor fi efectuate. Toate informațiile sunt cunoscute în acest moment. |  |  |  |
| 2 | De ce nu este inclusă în acest proiect BM construcția șoselei de centură a satului Giurgiulești (conexiunea drumului R34 cu M3 cca. 4 km)? |  |  | Acest drum de ocolire nu face obiectul acestui proiect. GM trebuie să decidă cu privire la aprobarea construcției respective și a surselor de finanțare. MRCP va acorda atenție infrastructurii asociate care poate împiedica sau contribui la orientarea domeniului de aplicare al proiectului către o mai bună conectivitate rurală și regională. |  |  |  |
| 3 | Daca drumurile locale, de pe teritoriul Giurgiulestiului, vor fi folosite de camioane si utilaje grele, insistam ca drumurile locale afectate de tranzitul camioanelor sa fie reabilitate corespunzator. |  |  | Da, poate fi posibil. Dar utilizarea drumurilor locale pentru transportul materialelor și tranzit este supusă aprobării inginerului și administrației publice locale. administrația publică locală poate stabili condiții de reabilitare după utilizarea drumurilor locale la starea lor inițială, poate limita timpii de acces și poate interzice accesul pe anumite străzi. |  |  |  |
| 4 | Încurajăm accelerarea construcției șoselei de centură a satului și, în plus, examinarea drumului care duce la port ca variantă de drum pentru accesul vamal la PTF. Care va fi lățimea drumului de bypass? |  |  | Acest drum de ocolire nu face obiectul acestui proiect. Va fi, probabil, 2 benzi (7 m de cale ferată). GM trebuie să decidă cu privire la aprobarea construcției respective și a surselor de finanțare. MRCP va acorda atenție infrastructurii asociate care poate împiedica sau contribui la orientarea domeniului de aplicare al proiectului către o mai bună conectivitate rurală și regională. Drumul care duce spre portul de lângă Prut trece podul peste Prut în legătură cu România. Poate fi dificil să folosiți acest drum pentru a ocoli satul și a merge la PTF. Lăsați FS să ia în considerare aceste opțiuni dacă vor fi acceptate. |  |  |  |
|  | Concluzie |  |  | Proiectul are o bună acceptare. |  |  |  |

Procesul-verbal al reuniunii

Consultări publice pentru

Platforma Giurgiulești

|  | Data | 02.04.2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Timp | 11.20-12.30 |  |  |  |  |  |
|  | Locul de amplasare | Spațiile APL Giurgiulești |  |  |  |  |  |
|  | Consultanți/moderatori | Veaceslav Vladicescu / Tatiana Trofimov |  |  |  |  |  |
|  | Numărul de participanți | 16 (MCS, Poliția de Frontieră, Poliția Locală, APL, Portul Internațional Liber Giurgiulești) |  |  |  |  |  |
|  | Subiecte prezentate de Consultant (inclusiv PPT) | - Informații generale despre proiectul propus - Elemente cunoscute detaliate ale proiectului în zona localității - Informații specifice cu privire la scopul listei de verificare ESMP și la principalele impacturi posibile asupra mediului și a societății; Descrierea GRM. - Impacturi posibile identificate specifice asupra mediului și a populației - Măsuri specifice de atenuare propuse. - Etapele următoare ale MRCP - Stabilirea implicării pozitive a SIMC și a proiectului în comunitate prin intermediul SIMC - Informații de contact ale părților interesate (SRA, MIRD, MCS, MF, BM) |  |  |  |  |  |
|  | Întrebările adresate și/sau propunerile primite de la participanți: |  |  | Răspunsurile/comentariile moderatorilor/consultanților: |  |  |  |
| 1 | Când va începe construcția? |  |  | Ne așteptăm ca în această vară-toamna construcția să înceapă, acest lucru va urma după lansarea licitației și selectarea unui contractant |  |  |  |
| 2 | După construcția șoselei de centură Giurgiulești, platforma va mai fi folosită? Cum să vă asigurați că camioanele nu vor trece pe drumurile satului? |  |  | Construcția șoselei de centură a satului Giurgiulești are ca scop reducerea semnificativă a volumului traficului de camioane grele care trece prin centrul satului. Scopul principal al șoselei de centură este redirecționarea camioanelor de tranzit către portul Giurgiulești și punctul de frontieră, în special a celor care nu au nevoie de acces la facilitățile locale, pentru a îmbunătăți siguranța rutieră, a reduce zgomotul și poluarea aerului și a proteja infrastructura locală. Cu toate acestea, este important să rețineți că camioanele care trebuie să ajungă la destinații specifice din sat. Pentru a se asigura că traficul inutil de camioane este redus la minimum: - Se vor instala semne de circulație clare și restricții pentru vehiculele grele; - Măsurile de monitorizare și executare vor fi aplicate în colaborare cu autoritățile locale; - Un sistem de așteptare și ghidare a camioanelor va contribui la redirecționarea corespunzătoare a traficului; - Pot fi organizate consultări suplimentare cu comunitatea locală pentru a adapta măsurile în cazul în care persistă preocupări. |  |  |  |
|  | Concluzie |  |  | Proiectul are o bună acceptare. |  |  |  |

Banca Mondială ar trebui, de asemenea, să fie notificată în termen de 48 de ore de la primirea informațiilor cu privire la orice plângere legată de proiect referitoare la un incident sau accident care are sau este probabil să aibă un efect negativ semnificativ asupra mediului, a comunităților afectate, a publicului sau a lucrătorilor, inclusiv, printre altele, cazuri de exploatare și abuz sexual (SEA), hărțuire sexuală (SH) și accidente care au ca rezultat decesul, vătămarea gravă sau multiplă. A se vedea ESCP.

Materialele toxice / periculoase includ și nu se limitează la azbest, vopsele toxice, îndepărtarea vopselei cu plumb etc.